POWIAT ŁĘCZYCKI

PL. T. KOŚCIUSZKI 1

99-100 ŁĘCZYCA

## Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 euro

## w trybie przetargu nieograniczonego

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

RG. 341/8/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łęczyca 10.05.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

1.	INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1)		Nazwa oraz adres zamawiającego.

- POWIAT ŁĘCZYCKI

99-100 Łęczyca

PL. T. Kościuszki 1

tel. (0-24) 388-72-00

Godziny urzędowania: pon, wt, czw.  7.30 – 15.30

śr      7.30 – 16.30

pt      7.30 – 14.30

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Filia w  Łęczycy

54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

Numer NIP: 507-00-11-299

Numer REGON: 611016123

1.2)		Tryb udzielenia zamówienia.

Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą w trybie przetargu nieograniczonego.

1.3) 	Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku Nr 7 i Nr 8 SIWZ.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

71.35.50.00-1 – Usługi pomiarowe

71.35.43.00-7 – Usługi badań katastralnych

1.4)		Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia 30 październik 2010 r.

1.5)	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

1.5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP.

1.5.2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy spełniają inne wymagania Zamawiającego:

1) Wykonawcy, którzy spełnią wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone w poszczególnych punktach SIWZ.

2) Wykonawcy, którzy załączą do oferty formularze wymagane postanowieniami poszczególnych punktów SIWZ.

3) Wykonawcy, którzy załączą do oferty wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia.

4)  Posiadają uprawnienia (1 i 2)

Oferty oceniane będą pod względem spełniania powyższych warunków i wymagań na podstawie dokumentów załączonych w ofertach, a wymienionych w poszczególnych punktach SIWZ.

1.6)	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Do każdej oferty prosimy dołączyć:

1.6.1	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

    - W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ w tym:

- posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie pomiarów podstawowych (1 i 2).

    - Dodatkowo do każdej oferty należy dołączyć:

1.   Podpisany i wypełniony formularz oferty - załącznik Nr 1

W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 Ustawy właściwego zgodne     z załącznikami Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej specyfikacji.

3.   Zaakceptowany wzór umowy– wg załącznika Nr 5.

1.6.4	Nie spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1.6.1, 1.6.2, bądź nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

1.6.5	Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jedno pełnomocnictwo.

1.6.6	Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.

1.6.7    Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej

dokumentów oświadczeniem Wykonawcy.

1.6.8  W wypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej to składa odpowiednie dokumenty zgodnie z §4 i §6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane.

.

1.7)	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu oraz e-mail’a.  Dodatkowo zapytania oraz protesty prosimy o przysyłanie również e-mailem  (format doc. e-mail: przetargi@leczyca.pl.).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub e-mail’a, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.

Oferty przygotowane w formie pisemnej prosimy dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęczycy pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca,

tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

- w sprawach ogólnych związanych z procedurą przetargową:

Karol Niewiadomski – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego tel. (0-24) 388-72 -27

- w sprawach technicznych:

Zofia Miarka - Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy, tel. (0-24) 388-72- 05

1.8)		Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający wymaga  wniesienia  wadium w wysokości 4 300,00 złotych 
(słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100).

- Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Termin wniesienia wadium upływa dnia 18 maja 2010 r. o godz. 12:00.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275)

5.   W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy:

nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

1.9)		Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

1.10)	Opis sposobu przygotowania ofert .

1.10.1  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

1.10.2   Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty jeśli są wymagane mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

1.10.3  Dokumenty przygotowane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

1.10.4  Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

1.10.5  Pożądanym jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

1.10.6  Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane.

1.10.7  Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

1.10.8 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być podane w formie odrębnego załącznika do oferty.

1.10.9  Oferta winna zawierać spis treści wszelkich oświadczeń, dokumentów znajdujących się w ofercie wraz z podaniem numerów stron, na których się znajdują. Kopie dołączonych  dokumentów potwierdzone muszą być „za zgodność z oryginałem

1.10.10 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to  także przypadku złożenia oferty wspólnej.

1.10.11 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

1.10.12 Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

1.10.13 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

1.10.14 Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres oraz okres na jaki zostało udzielone.

1.10.15 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji, które są wymagane do złożenia z ofertą, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

1.10.16 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego za wyjątkiem podanych w art.97 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.10.17 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum).

1.10.18 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.10.19 Oferty ( od momentu otwarcia ofert ) oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. nr 153, poz.1503 ), o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku informacje te muszą być przygotowane i przekazane przez wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty.

1.10.20 Oferta wspólna

W przypadku składania ofert przez konsorcja złożone z dwu lub więcej firm muszą być spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

    - wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum (pełna nazwa i adres siedziby);

    - określenie celu wspólnych działań jako: złożenie oferty wspólnej oraz wspólne zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

    - wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum przy realizacji zamówienia.

    - czas trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia;

    - wskazanie, który z partnerów konsorcjum wyznaczony jest jako wiodący (lider), upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i załączone do oferty;

    - zakaz zmiany uczestników konsorcjum;

    - oferta winna być podpisana przez upoważnionych partnerów konsorcjum, lider  konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu, dotyczy to także płatności.

    - oferta składana przez konsorcjum winna zawierać wszystkie oświadczenia i 	dokumenty wskazane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla  każdego z podmiotów tworzących konsorcjum z wyłączeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunku ekonomicznego i doświadczenia gdzie brana jest pod uwagę suma doświadczeń i potencjału oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa poszczególnych członków konsorcjum.

9)   wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

10) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

11) pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

12) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a/ zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia,

b/ określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c/ czas obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres obejmujący realizacje zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

1.10.21 Ofertę należy oznakować następująco: „ Przetarg nieograniczony - Wykonanie prac 
w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca – nie otwierać do dnia 18.05.2010 r. do godz. 12:30”

1.11)	Miejsce oraz termin składania ofert.

Starostwo Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca,  
tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17, do dnia 18 maja 2010 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego jw., sala  konferencyjna nr 14 (I piętro)

1.12)	Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę należy podać jako wartość sumaryczną wszelkich kosztów wykonania zamówienia. Należy ją podać jako wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto.

- Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty  i  traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

- Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT (w %)  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

- Cena określona w ofercie będzie stała, tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia.

- Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia przez Wykonawcę będzie miał cenę zero (0,00 zł.).

1.13)	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Oferta oceniana będzie pod względem:

- Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami.

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  będą miały zastosowanie zasady i kryteria określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Oferty będą oceniane wg kryterium z określonym procentowym znaczeniem:

cena oferty brutto 		- 100%

Cena oferty

Cena będzie wynikała z Ceny całkowitej oferty zapisanej w Formularzu Ofertowym. Ze wszystkich wartości cen „Ci” złożonych ofert Komisja przyjmie wartość najmniejszą, jako  
„C min”.

C min

C = ----------------- x 100 %

Ci

C – cena całkowita oferty,

C min – cena najniższa spośród  złożonych ofert,

Ci – cena indywidualna danej oferty

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 15.

1.14.2 Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

1.14.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

1.14.4  W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferty wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

1.14.5 Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.16)	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.17)	Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść pisemny protest zgodnie z art. 180 do 183 Ustawy.

II	INFORMACJE DODATKOWE

2.1	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

2.2	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

2.3	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane

Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających, w przypadku wystąpienia koniecznych prac nieprzewidzianych w kosztorysie wynikłych w trakcie realizacji zadania,  w przypadkach określonych
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.5	Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego

sekretariat@leczyca.pl

www.leczyca.pl

2.6	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym Wykonawcą

Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.

2.7	Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

2.7.1) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

2.7.2)  wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

2.7.3)   informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.8	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.9	Wymagania dotyczące zatrudnienia osób - określone w art. 29 ust. 4 Pzp

Zamawiający nie stawia wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp.

III	 PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

- Warunki określone w pkt. 1.5)  i 1.6)  dotyczą także podwykonawców

Załączniki:

Załącznik nr 1- formularz - oferta;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność

gospodarczą o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik nr 5 - wzór umowy;

Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania;

Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne;

Załącznik nr 8 -  opis przedmiotu zamówienia – projekt modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy.

Specyfikację sporządził:								Zatwierdził:

Łęczyca, dnia ………… 2010 r.

Załącznik nr 1  do SIWZ

................................ dnia ................... r.

POWIAT ŁĘCZYCKI

PL. T. KOŚCIUSZKI 1

99-100 ŁĘCZYCA

tel. (0-24) 388-72-00 fax. (0-24) 721-32-17

OFERTA

Do 	                  Powiat Łęczycki

Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

Działając w imieniu i na rzecz: ...........................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Starostwo Powiatowe 
w Łęczycy w trybie przetargu nieograniczonego na

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w poniższej ofercie, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową :

wartość netto ………………….. PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT  ………………….. PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

Wartość brutto  ………………….. PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........……………………………

…………………………………………………………….....................................................

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert .

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik  Nr 5 SIWZ .

- Akceptujemy  30  dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury .

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.) .

Zamówienie zamierzamy zrealizować:*

- Sami

- Przy współudziale podwykonawców:

Nazwa firmy: .......................................................................................................................................................................

w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

...............................................                                                 .....................................................

(miejsce i data wystawienia)				           (pieczęć i podpis oferenta)

# Załącznik nr 2  do SIWZ

................................ dnia ................... r.

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE*

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania, stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Data: …………………..                                                                        ................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

* Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy.

- Załącznik nr 3  do SIWZ

................................ dnia ................... r.

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE*

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

DOTYCZĄCE OSÓB FIZYCZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 
z późn. zm.).

Data: …………………..                                                                .................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

* Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca (osoba fizyczna) składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa uczestnik oferty  wspólnej, będący osobą fizyczną.

Załącznik nr 4  do SIWZ

................................ dnia ................... r.

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE *

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

oświadczam(y), że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data: …………………..                                                                .................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

* Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie podpisują wszyscy uczestnicy oferty wspólnej lub Pełnomocnik działający

Załącznik nr 5 do SIWZ

- Umowa Nr ……/2010 - projekt

zawarta w dniu ……………….  roku pomiędzy:

Powiatem Łęczyckim w Łęczycy pl. T. Kościuszki 1 reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Wojciech Zdziarski		- Starosta

Janusz Mielczarek		- Wicestarosta

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a Firmą ………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z SIWZ:

Wykonanie prac w ramach projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łęczyca

§ 2.

Udostępnienie danych geodezyjnych i rozpoczęcie prac nastąpi najpóźniej w ciągu 7dni od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z protokolarnym odbiorem nastąpi do dnia:

30 październik 2010 r.

§ 3.

- Rzeczowy  zakres  prac i wymagania  techniczne  dotyczące realizacji niniejszego zamówienia określa  załącznik nr  5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

- Wszystkie  materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca może dokonać dalszego zlecenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zapisem w przedłożonym w formularzu ofertowym do postępowania przetargowego.

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto na kwotę:

……………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………….złotych 00/100

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi fakturą końcową wystawioną po protokólarnym przekazaniu przedmiotu umowy, płatną w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na konto wskazane na fakturze.

3. Wykonawca  oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: ……………………..

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: ……………………..

§ 5.

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania.

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% wartości niniejszego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Umowę  sporządzono  w 4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  tego:

- 3 egz. dla Zamawiającego,

- 1 egz. dla Wykonawcy.

- Zamawiający:								Wykonawca:

................................................					.............................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

................................ dnia ................... r.

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj i nr uprawnień | Wykształcenie | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Uwaga: Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień.

Data: …………………..                                                                        ................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik nr 7 do SIWZ

Warunki Techniczne

założenia ewidencji budynków  i lokali dla gminy ŁĘCZYCA  pow. Łęczycki  województwo Łódzkie

- PODSTAWOWE PRZEPISY  PRAWNE I NORMY TECHNICZNE

- Obowiązujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r.

Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), zwana dalej ustawą

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji

o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r.  w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu  oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr  49, poz.493);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych  baz  (Dz. U. Nr 78, poz. 837);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji,

a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego  (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane  ( Dz. U z 2003 r.  Nr 207      poz. 2016   z późn.  zmianami );

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80 ,     poz. 903

ze zmianami )

- Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r. – o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r.

Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.01.2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa ( Dz. U. Nr 18, poz. 173).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019 z poźn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku

w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych  i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne  służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.  Nr 80,     poz. 521);

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. – o statystyce publicznej ( Dz. U nr 88 poz.    439  z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.  z 2004 r.

Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);

- Kodeks  cywilny (tekst jedn. D. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. ),

- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r  Nr.98 , poz. 107  z późn. zm. )

### Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz. U.    z 2001r., Nr 124, poz. 1361 z późn. zm. );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 października 2004 r. – w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. – w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz .U. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) ( Dz.  U. Nr 112, poz.1317 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( Dz. U.  Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)

- Standardy techniczne i inne ustalenia dotyczące ewidencji

- gruntów i budynków:

- Instrukcje techniczne:

„O-1/O2 – ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”, GUG i K  2001,

„O-3  -  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”,  GUG i K 1992r.,

„O-4 – zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,   GUG i K 1987r.,

„G-2 –  Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa  geodezyjna i przeliczenia współrzędny    między układami”, GUG i K 2002

„G-4   - pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, GUG i K 2002 r.,

„ K-1 – Mapa zasadnicza”, GUG i K 1998r,

„ G-5  - Instrukcja  ewidencji  gruntów i budynków’’

- Wytyczne techniczne:

a)  G-4.2

b)  G-4.4

c)  K-1.1

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gmina Łęczyca  jako jednostka ewidencyjna o powierzchni 15048 ha charakteryzuje się następującymi danymi zawartymi w tabeli  Nr 1 :

Tabela Nr 1

| Lp. | Nr obrębu | Nazwa obrębu | Pow. ewidencyjna. (ha ) | ilość jednostek rejestrowych | Ilość działek | Przybliżona liczba budynków | orientacyjna liczba lokali* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 | Błonie Borek Borki Borów Bronno Chrząstówek Dąbie Dobrogosty Dzierzbiętów Duży Dzierzbiętów Mały Garbalin Gawrony Janków Karkosy Kolonia Łęka Kozuby Krzepocin I Krzepocin II Leszcze Leźnica Mała Liszki Lubień Łęka Mikołajew Mniszki Pilichy Prądzew Prusinowice Pruszki Siedlec Siemszyce Topola Katowa Topola Królewska Topola Szlachecka Wąkczew Wichrów Wilczkowice Wilczkowice Dolne Wilczkowice Górne Wilczkowice Średnie Z.D.U.N i G Błonie Zawada Zduny RAZEM | 960 210 296 312 481 260 314 295 260 217 250 602 268 87 278 584 241 206 240 403 93 499 506 264 232 168 358 276 364 685 290 487 447 479 261 377 95 417 216 262 243 339 926 15048 | 202 156 222 107 208 109 89 62 65 152 70 173 77 51 129 297 74 87 172 236 31 171 77 71 80 46 128 120 98 190 50 131 233 202 94 130 57 88 64 57 11 94 175 5136 | 837 254 523 347 673 272 254 251 225 339 223 436 164 79 247 657 284 191 430 551 95 367 289 154 142 127 275 379 188 412 151 249 522 553 333 344 94 234 155 231 51 291 476 13349 | 547 185 317 164 210 218 181 134 153 153 150 359 137 60 104 209 122 59 228 424 21 319 189 153 86 82 129 89 169 363 105 253 440 274 111 41 107 131 129 115 50 138 235 7843 | 11 16 2 4 16 3 58 110 |

- Uwaga : Ze względu na brak danych źródłowych podana liczba lokali jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej liczby

- Źródła  danych ewidencyjnych i  metody pozyskania informacji

- Operat ewidencji gruntów części opisowej prowadzony jest w sposób numeryczny

w programie EWOPIS  4.05

- Część graficzna prowadzona jest w formie numerycznej (w układzie 2000)  w systemie EWMAPA 9.05 na podstawie istniejących dokumentów  i operatów jednostkowych znajdujących się zasobie P.O.D.G. i K   w Łęczycy. Granice działek na które brak danych liczbowych  wniesiono na mapę numeryczną metodą digitalizacji z istniejących map analogowych    (ewidencyjnych w skali  1:5000 i syt-wys.  w skali  1:1000 )

- Dane źródłowe bazy ewidencji gruntów i budynków istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Operaty  założenia ewidencji gruntów z lat 1959-1964 wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów

- Operaty  odnowienia ewidencji gruntów z lat 1982-1992

- Mapy ewidencyjne w skali  1:5000

- Osnowa pozioma III klasy ( układ 2000)  założona w latach osiemdziesiątych

- Operaty jednostkowe z pomiarów uzupełniających

- Zbiory dowodów zmian zawarte w dotychczasowym operacie ewidencji gruntów

- ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

- Porównanie mapy wektorowej  ewidencji gruntów  z terenem , w zakresie danych ewidencji gruntów  i budynków; wybór i oznaczenie na mapie budynków wg definicji podanej w ust. 14-16 aneksu nr.1 do instrukcji  G-5 oraz § 17 tej instrukcji, zaktualizowanie  zasięgu użytków gruntowych

- Zweryfikowanie konturów użytków gruntowych i doprowadzenie ich do zgodności z instrukcją G-5 rozdział 3, § 15.   Weryfikacja powinna dotyczyć :  terenów zadrzewionych, (użytek-Lz) ,sadów, stawów, gruntów zajętych pod wody stojące, gruntów zajętych pod wody płynące, terenów mieszkaniowych (B), zabudowanych związanych z produkcją rolniczą (Br- użytek), zurbanizowanych terenów niezabudowanych (Bp), grunty pod drogami publicznymi

i wewnętrznymi (dr)  oraz sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych.

Sklasyfikowanie gruntów   pod rowami  melioracyjnymi i włączenie  do przyległego  dominującego  konturu klasyfikacyjnego  /bez udziału klasyfikatora/.

- Uzgodnienie części opisowej operatu ewidencyjnego z częścią kartograficzną

- Wyodrębnienie nieruchomości budynkowych i lokalowych i ustalenie stanów prawnych tych nieruchomości

- Ustalenie danych ewidencyjnych podmiotów oraz osób władających, o których    mowa

w §10 ust. 2 i § 11 ust.1 pkt.1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji   gruntów  (2)

w odniesieniu do nieruchomości budynkowych , lokalowych, wód płynących , dróg

- Pozyskanie danych ewidencyjnych budynków

- Pozyskanie danych ewidencyjnych lokali

- Przeprowadzenie badań hipotecznych dla budynków i lokali stanowiących odrębną nieruchomość.

- Uzupełnienie warstwy budynków z pomiaru w programie EWMAPA oraz utworzenie obiektów

z budynków istniejących w bazie i będących przedmiotem pomiaru ( pomiarowi podlegają również budynki trwale związane z gruntem, posiadające ściany zewnętrzne, dach drzwi i okna  a nie zostały oddane jeszcze do użytku )

- Weryfikacja numeracji adresowej działek i budynków , kontrola i uzupełnienie numeracji   porządkowej   i nazewnictwa ulic  na  podstawie    danych uzyskanych w Urzędzie Gminy  Łęczyca. Uzyskane dane winny być podpisane przez pracownika Urzędu  Gminy

- Wniesienie granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych na podstawie danych uzyskanych z urzędu Statystycznego . Część opisową ewidencji gruntów należy również uzupełnić o dane dotyczące rejonów statystycznych. Uzyskane dane winny  być podpisane przez  pracownika urzędu statystycznego

- Dane dotyczące numeru i daty wpisu do rejestru zabytków należy pozyskać  z Państwowej Służby Ochrony Zabytków – Wojewódzki Konserwator Zabytków  w Łodzi Oddział w Skierniewicach, dane te winny  być podpisane przez pracownika  ochrony zabytków .

- Uzupełnienie ewidencyjnej bazy danych wynikami modernizacji

- Kontrola utworzonej bazy danych ewidencyjnych z wykorzystaniem niezależnego oprogramowania V-SWDE i A-SWDE, usunięcie ujawnionych błędów modyfikowanej bazy, kontrola topologii utworzonych w bazie danych obiektów- budynków , sporządzenie ostatecznego raportu dokumentującego zgodność części opisowej z częścią graficzną

- Wygenerowanie podstawowych raportów z ewidencyjnej bazy danych dla celów wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego do wglądu osób i jednostek zainteresowanych

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego  w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali oraz zmienionych konturów użytków gruntowych         z zachowaniem procedury postępowania określonej w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne

- Skompletowanie operatu technicznego i przekazanie go do zasobu P.O.D.G. i K   w    Łęczycy

- Uruchomienie i wdrożenie obsługi prowadzenia zmodernizowanej ewidencyjnej bazy   opisowej

i graficznej  w programie EWOPIS i EWMAPA.

- Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (2) doprowadzić do zgodności numerację działek części graficznej z częścią opisową bazy danych  ewidencji gruntów i budynków, ( powierzchnie podzielonych  działek  przez  koleje, wody płynące , drogi publiczne   obliczyć graficznie i sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych dla każdej działki dzielonej osobno )

III. 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI.

Ewidencja budynków i lokali obejmuje obiekty budowlane, które są budynkami  w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonej na podstawie   ustawy z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej. ( w ewidencji nie wykazuje się budynków, których budowa, w świetle przepisów prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia).

Budynki trwale  z gruntem związane są częściami składowymi nieruchomości (gruntu), stanowiącej ten sam przedmiot własności. Budynki stanowiące z gruntem ten sam przedmiot własności rejestrowane są w rejestrze gruntów.

Budynki są odrębnymi nieruchomościami, jeżeli z mocy przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki stanowiące odrębną od gruntu własność rejestrowane są w Rejestrze Budynków łącznie z opisem podmiotowym jednostki rejestrowej budynkowej.

Ewidencja budynków i lokali obejmuje lokale, czyli samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku  o własności lokali.

Lokale wydzielone w budynku są odrębnymi nieruchomościami, jeżeli z mocy przepisów stanowią odrębny od budynku przedmiot własności. Nieruchomości lokalowe rejestrowane są w Rejestrze Lokali.

III. 2. GEODEZYJNE  PRACE TERENOWE W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA

EWIDENCJI BUDYNKÓW.

Wykonawca przeprowadzi szczegółowy  wywiad terenowy. Pierwszą czynnością wywiadu terenowego jest porównanie mapy i oznaczenia zmian. Wyniki wywiadu wykonawca przedstawi na sporządzonej przez niego „ Mapie wywiadu terenowego ewidencji  gruntów i budynków”, zwaną dalej „mapą wywiadu.”

Do wywiadu terenowego zaleca się wykorzystać istniejącą mapę ewidencyjną.  Nie zwalnia to jednak wykonawcy od aktualizacji terenowej zasięgu terenów zabudowanych wykazanych na numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków.

Wywiad ten polegać będzie na wykonaniu następujących czynności:

- wkreślenia kolorem czerwonym budynków brakujących, dotyczyć to będzie budynków, których  budowa została zakończona,( posiadające dach ,drzwi i okna ) lecz nie  zostały zinwentaryzowane ,

- wykreślenia kolorem czerwonym budynków nieistniejących w terenie,

- wkreślenia kolorem czerwonym zmienionych zasięgów użytków gruntowych „gruntów rolnych   zabudowanych” i „gruntów zabudowanych i zurbanizowanych”.

Na „mapę wywiadu” należy wrysować  wszystkie budynki które będą oznaczone  numerami ewidencyjnymi.

Wykonawca dokona pomiaru brakujących budynków i zmienionych zasięgów użytków gruntowych

w oparciu o osnowę, zgodnie z wymogami odpowiednich standardów technicznych  obowiązujących

w geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia innego kształtu budynku  w terenie i na mapie pomiarem należy objąć cały budynek.

III.3. ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKÓW

I LOKALI ORAZ METODY ICH POZYSKANIA.

Dane opisowe dotyczące budynków i lokali będą pozyskiwane w drodze wywiadu terenowego, przeprowadzonego w formie oględzin. Dane te będą uzupełniane i weryfikowane z danymi zawartymi w:

a) dokumentach zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjno-kartograficznym,

b) ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne,

c) dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne

d) dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organ administracji oraz nadzoru budowlanego Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

III 3.1. Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynków.

Podstawą kompletowania opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków, będzie stanowić „Arkusz danych ewidencyjnych budynku” zawierający rubryki umożliwiające pozyskanie danych określonych w Rozporządzeniu  (2) w § 63 i § 64 , sporządzony oddzielnie dla każdego właściciela budynków ,  podpisany  i datowany przez właściciela budynku,  na  odwrocie arkusza należy wrysować szkic położenia budynków  na działce   wraz z numerem ewidencyjnym ,

Dane ewidencyjne budynku, stanowiącego część składową gruntu stanowią:

- numer ewidencyjny budynku, będący częścią składową identyfikatora budynku;

budynki należy numerować od 1 do n w ramach każdej działki, rozpoczynając numerację od budynku mieszkalnego i kontynuując w głąb działki.

W przypadku, gdy budynek położony jest na kilku sąsiadujących ze sobą działkach ewidencyjnych,  budynek należy przypisać do działki na której położona jest przeważająca część budynku.

W przypadku, gdy zajęte pod budynek części poszczególnych działek są powierzchniowo równe, budynek należy przypisać do działki o najniższym numerze ewidencyjnym. Numer powinien uzyskać każdy odrębny budynek. Odrębnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przybudówkami  do budynku głównego spełniające te same funkcje użytkowe.

- numer porządkowy, którym oznaczony został budynek w trybie przepisów o numeracji porządkowej;

w trakcie wykonywania prac należy dokonać uzgodnień z Urzędem Gminy Łęczyca dotyczących nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości, dokument podpisany przez pracownika Urzędu Gminy

- oznaczenie funkcji podstawowej budynku oraz jego kodu;

przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustala się zgodnie z zasadami Klasyfikacji  Środków Trwałych, wprowadzonej na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Należy  stosować kody od  1 do 10

d) rok zakończenia budowy;

dane ewidencyjne określające rok zakończenia budowy poszczególnych budynków przyjmuje się

z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, prowadzonej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej   i nadzoru budowlanego na podstawie przepisów prawa budowlanego, lub jeżeli ewidencja ta nie zawiera odpowiednich danych, przyjmuje się przybliżoną datę zakończenia budowy  z innych miarodajnych źródeł  w tym datę podaną przez właściciela budynku

e)  obliczone pola powierzchni zabudowy  należy wykazać  z dokładnością zapisu do 1 m2, sprawdzić położenie budynków   tzn. pomierzyć w nawiązaniu do osnowy  jeśli granice przecinają budynek lub zbliżają się do niego na odległość od 0 do 1 m , pomierzyć granice działki według

użytkowania na gruncie  w celu wyeliminowania błędu.

Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach. Numeryczne opisy konturów budynków sporządza się na podstawie wyników pomiarów terenowych lub przyjmuje się   z operatu,

f) liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych,

g) informacja o materiale, z którego są zbudowane zewnętrzne ściany budynku

(mur,  drewno, inne materiały)

h) liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe,

i) łączne, wyrażone w m2 z dokładnością zapisu do 0,1 m2 powierzchni użytkowej :

wszystkich lokali w budynku oraz pomieszczeń przynależnych,

j) numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr

kultury, pozyskany z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi

Delegatury  w Skierniewicach.

Dane ewidencyjne budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności , które oprócz danych wyszczególnionych w punktach od a) do j) należy pozyskać to;

    - oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku,

b) oznaczenie dokumentów, określających inne prawa do budynku niż własność,

c)  numer jednostki rejestrowej budynków ; jednostki do której przyporządkowany  został budynek, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki.

Wykonawca prac oprócz danych dotyczących budynków wprowadzi do systemu informatycznego  dane dotyczące nowych powierzchni użytków będących funkcją zmienionych zasięgów użytków gruntowych:  oraz sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych.

Dane opisowe powinny być wprowadzone do systemu informatycznego ewidencji gruntów

i budynków EWOPIS  4.05 oraz przekazane na płycie CD.

Identyfikatory poszczególnych budynków muszą być identyczne w „Arkuszu danych ewidencyjnych budynku”,   na mapie ,  a także w bazie danych mapy ewidencyjnej     z zachowaniem ciągłości numeracji na działce.

III.3.2. Pozyskanie danych opisowych w zakresie lokali.

Podstawą  kompletowania danych ewidencyjnych i opisowych lokali będzie stanowić

„Arkusz danych ewidencyjnych lokali” dla każdego lokalu  oddzielnie zawierający rubryki umożliwiające pozyskanie danych określonych w Rozporządzeniu (2)  w § 70.

Pozyskiwanie danych ewidencyjnych dotyczyć będą lokali stanowiących odrębną nieruchomość.

Danymi będą:

a) numer lokalu, stanowiący część składową identyfikatora budynku,

b) numer ewidencyjny budynku, w którym znajduje się lokal,

c) oznaczenie funkcji użytkowej lokalu,

d) liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz liczba i rodzaj pomieszczeń  przynależnych  do lokalu,

- wyrażone w m2 z dokładnością zapisu do 0,1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz pole     powierzchni pomieszczeń przynależnych,

f) oznaczenie księgi wieczystej,

g) oznaczenie dokumentów określających inne niż własność prawo do lokalu,

h) numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali, do której przyporządkowany   został   lokal.

Dane opisowe dotyczące lokali powinny być wprowadzone do systemu informatycznego ewidencji gruntów i budynków EWOPIS  4.05 oraz przekazane  na płycie CD.

III.4. UZUPEŁNIENIE BAZY DANYCH  NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCYJNEJ.

Wykonawca uzupełni istniejącą bazę graficzną mapy ewidencji gruntów i budynków  w programie EWMAPA 9.05 FB  o  dane dotyczące budynków pozyskane :

a) z dokumentów geodezyjnych wymienionych w Rozdziale IV.3

b) z pomiarów uzupełniających w trakcie zakładania ewidencji budynków i lokali.

Zaktualizuje bazę o zmienione zasięgi użytków gruntowych: gruntów rolnych zabudowanych i gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, dróg , wód płynących

W celu sprawdzenia prawidłowości przyporządkowania budynków do działek ewidencyjnych, należy dokonać kontrolnego porównania bazy danych mapy numerycznej oraz bazy opisowej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności numerów działek ewidencyjnych należy wprowadzić do bazy graficznej, na podstawie dokumentów zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, brakujące podziały.

W innych przypadkach należy dokonać uzgodnień z organem prowadzącym ewidencję gruntów

i budynków.

III.5. WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

Należy dokonać wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych zgodnie z art.24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. z 2005r Nr  240, poz. 2027 z późn.  zm.) oraz zasadami § 113-114 Rozdziału 17 instrukcji G-5, sporządzić protokół   z w/w  czynności zgodnie z § 41 Rozporządzenia.

Wykonawca prac sporządzi projekt operatu opisowo-kartograficznego  w oparciu  o uzupełnioną

i zmodyfikowaną na podstawie w/w  prac  bazę danych.

Operat opisowo –kartograficzny składa  się z:

      - rejestru gruntów - § 23 rozporządzenia (2)

      - rejestru budynków – § 24 rozporządzenia (2)

      - rejestru lokali - § 25 rozporządzenia (2)

      - kartoteki budynków - § 26 rozporządzenia (2)

      - kartoteki lokali - § 27 rozporządzenia (2)

      - mapy ewidencyjnej - § 28 rozporządzenia (2)

oraz raportów pomocniczych, o których mowa w § 29 rozporządzenia (2)

Przedstawienie do kontroli technicznej całości sporządzonej dokumentacji.

- Kontrola techniczna wykonanego projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie poprawności i kompletności przez pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania

- Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego poprzez wywieszenie tej informacji  na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Łęczycy i Urzędu Gminy w Łęczycy  na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenie jej w prasie   o zasięgu krajowym;

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych. Wyłożenia dokona upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia geodezyjne,

o których mowa w art. 43 pkt. 2 rozporządzenia (2) przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych związanych  z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego. Protokolarne utrwalenie zgłoszonych uwag, rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, poinformowanie zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag, sporządzenie wzmianki o treści zgłoszonych uwag  i sposobie ich rozpatrzenia   w protokole.

- Przyjęcie, bezpośrednio po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego, materiałów sporządzonych w ramach modernizacji EGiB   do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i włączenie zmienionych danych do bazy danych ewidencyjnych

- Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa informacji o tym, że projekt operatu opisowo kartograficznego stał się operatem opisowo-kartograficznym.

- Przekazanie do Urzędu Gminy w Łęczycy   oraz Sądu Rejonowego w Łęczycy zawiadomień

o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych, zgodnie   z zasadami określonymi

w § 49 ust.1 pkt.1i 2 rozporządzenia (2).

Do zawiadomień przekazywanych do sądu rejonowego załączone zostaną, stosownie

do postanowień art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361   z późn. zm.), wypisy z rejestru gruntów, a w uzasadnionych przypadkach także wyrysy z mapy ewidencyjnej.

- Przeprowadzenie Postępowań administracyjnych w sprawie zarzutów zgłoszonych   do danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym.

III.6. KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Przed złożeniem operatu ewidencji budynków i lokali do odbioru, wykonawca zainstaluje

na komputerach wskazanych przez Zamawiającego bazy danych opisową i graficzną, zapewni połączenie pomiędzy danymi tych baz w zakresie działania odpowiednich interfejsów.

Dokumentację powstałą w wyniku prac należy skompletować  w formie operatu zgodnie  z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach i standardach technicznych obowiązujących  w geodezji

i kartografii.

Materiały, skompletowane po zakończeniu prac  obrębami należy  przekazać Zamawiającemu.

Powinny zawierać pełną dokumentację  umożliwiająca prowadzenie baz danych ewidencji gruntów

i budynków i lokali  przy pełnej kontroli materiałów źródłowych opracowania .

Dokumentację numeryczną przekazać na płycie CD.

IV. SYSTEM W  KTÓRYM PROWADZONA JEST EWIDENCJA

GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Część opisowa ewidencji gruntów i budynków  prowadzona jest w systemie

EWOPIS 4.05 dla WINDOWS.

Część kartograficzna ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie

EWMAPA 9.05 FB  dla WINDOWS.

V  PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ROBOTY

Prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gminy ŁĘCZYCA zostaną wykonane do dnia 30.10.2010 r.