Zawiadomienie  zamawiającego

W dniu 15. 06. 2012 r. przyszli wykonawcy  zadali  nam następujące pytania, na które zamawiający udzieli odpowiedzi :

Pyt.1

Czy możliwe jest przedłużenie okresu zadawania pytań dotyczących przetargu lub przedłużenie terminu składania ofert co powinno być konsekwencją bardzo późnego udostępnienia dokumentacji w dniu 14. 06. 2012 r.

Odp. Zamawiającego

Zgadzamy się z prośbą wykonawcy i zgodnie z art.38 ust. 4 przedłużamy termin składania ofert do dnia 27.06.2012 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 27.06.2012 r. o godz. 11.30

W związku z tym wykonawcy będą mogli zadawać pytania najpóźniej do dnia 22. 06. 2012 r. do godz. 15:00

Pyt. 2

W trakcie wizji lokalnej na moście stwierdziliśmy wysokie prawdopodobieństwo niezgodności zakresu napraw na obiekcie z przedmiarem robót. Szczególnie dotyczy to punktu

„ Naprawa konstrukcji żelbetowej” – Naprawa powierzchni betonowej zaprawami PCC pkt. 3.

Z uwagi na przewidywane niezgodności, wynagrodzenie powinno opierać się na kosztorysie powykonawczym ( ilościowo – wartościowym ), prosimy więc o ustosunkowanie się do § 4 wzoru umowy

Odp. Zamawiającego

Zamawiający nie zgadza się z w/ w zarzutem i stwierdza, że przedmiar robót ( zał. nr 4) jest wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, w związku z tym § 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian

Pyt. 3

Proszę odpowiedzieć czy jest możliwe fakturowanie etapowe. Zwracamy uwagę, że nie stoi to w sprzeczności z §10 pkt. 12 a nie będzie powodowało jednostronnego finansowania przez wykonawcę budowy przez okres do 30 listopada, a biorąc pod uwagę termin płatności w praktyce do końca bieżącego roku

Odp. Zamawiającego

Nie  przewidujemy  możliwości  fakturowania  etapowego  i  zapisy  §7

są  obowiązujące  w  tym  zamówieniu

Pyt. 4

Proszę potwierdzić powierzchnię dróg dojazdowych do wiaduktu, wyszczególnionej w przedmiarze robót nr 2 tj. ( „ Przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie dywanika asfaltowego grubości 4,0 cm”)

Odp. Zamawiającego

Powierzchnia dróg dojazdowych do wiaduktu wynosi 100.000 m2 ( słownie; sto tysięcy m2 )

Z poważaniem

Teresa Kubas - Dyrektor