POWIAT ŁĘCZYCKI

PL. T. KOŚCIUSZKI 1

99-100 ŁĘCZYCA

## Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 000 000 euro

## w trybie przetargu nieograniczonego

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

RG. 272.8.2012.PK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łęczyca 07.09.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

I	INFORMACJE PODSTAWOWE

  - Nazwa oraz adres zamawiającego.

- POWIAT ŁĘCZYCKI

99-100 Łęczyca

pl. T. Kościuszki 1

tel. (0-24) 388-72-00

Godziny urzędowania: pon., wt, czw.   7.30 – 15.30

śr.       7.30 – 16.30

pt.       7.30 – 14.30

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Filia w  Łęczycy

54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

Numer NIP: 507-00-11-299

Numer REGON: 611016123

1.2)		Tryb udzielenia zamówienia.

Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 000 000 euro zgodnie z ustawą z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759
z późń. zm.) zwaną dalej Ustawą w trybie przetargu nieograniczonego.

1.3) 	Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa zamówienia:

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

Rodzaj zamówienia publicznego: ROBOTA BUDOWLANA

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45.00.00.00     Roboty budowlane

45.00.00.00-7  Roboty zewnętrzne

45.23.13.00-8   Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.26.00.00-7  Docieplenie dachów

45.31.23.10-3  Montaż instalacji piorunochronowej

45.32.10.00-3  Izolacja cieplna

45.32.40.00     Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45.33.11.00     Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.11.10-0  Instalowanie kotłów

45.42.11.00 -5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na:

Uporządkowaniu gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – umowa z dnia

30 grudnia 2011 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.06.00-00-058/09-00 zawarta 
z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zakres robót do wykonania (etapy):

- Przebudowa kanalizacji zewnętrznej

- Termomodernizacja budynku ZSMR i konstrukcja wsporcza dla solarów

- Roboty zewnętrzne (schody)

- Termomodernizacja budynków CKP

- Roboty instalacyjne c.w.u. i c.o.

- Kotłownia i solary

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- Przedmiarem Robót załącznik nr 9,

- Kosztorysem nakładczym załącznik nr 10,

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  załącznik nr 11,

- Dokumentacją projektową załącznik nr 12.

Przed  sporządzeniem oferty Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej miejsca remontu i dokonać ewentualnych pomiarów z natury.

Wybrany Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie

z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną.

Wykonawca udzieli min. 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.

Użyte materiały muszą posiadać udokumentowane, stosowne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczające ich użycie w rozumieniu art. 10 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz kosztorysie nakładczym 
i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaków towarowych oraz nazw producentów 
- Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej,  przedmiarze robót oraz kosztorysie nakładczym 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich 
w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.

W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, parametrów technicznych, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów (atesty i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne oraz dane techniczne urządzeń, określone przez producenta lub inne dokumenty potwierdzające, że materiały równoważne posiadają odpowiednie parametry techniczne), zgodnie z zapisem § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r, 
Nr 226, poz. 1817). Parametry techniczne jakie powinny posiadać materiały i urządzenia równoważne zostały określone w  poszczególnych branżach dokumentacji projektowej (tj. w tabelach „Nazwy własne materiałów i urządzeń zawartych w projekcie’’. W przypadku, gdy na podstawie załączonych do oferty dokumentów dotyczących materiałów bądź urządzeń równoważnych będzie wynikało, iż nie posiadają tych samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych uwzględnionych 
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowoduje to odrzucenie oferty.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu na którym realizowane  będą  roboty budowlane,

- wykonania wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących,

- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami  w zakresie bhp i p.poż.,

- usuwania na bieżąco odpadów i śmieci oraz uporządkowania terenu budowy po     zakończeniu   robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru.

1.4)		Termin wykonania zamówienia.

Pożądany termin realizacji całości zamówienia 30 maja 2015 r.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przebudowa kanalizacji zewnętrznej – III kwartał 2012 roku (z możliwością przesunięcia terminu wykonania do 15 października 2012 r. - IV kwartał)

- Termomodernizacja budynku ZSMR i konstrukcja wsporcza dla solarów – od II do IV kwartału 2013 roku,

- Roboty zewnętrzne (schody) – IV kwartał 2013 roku

- Termomodernizacja budynków CKP – od II do IV kwartału 2014 roku

- Roboty instalacyjne c.w.u. i c.o. – III kwartał 2014 roku,

- Kotłownia i solary  – II kwartał 2015 roku.

1.5)	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

1.5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.  1 i 2 Ustawy PZP

- udzieli gwarancji na wykonane prace na okres min. 60 miesięcy.

1.5.2. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Warunek posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku („oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1” wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ).

- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku („oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1” wg wzoru – załącznik nr 3 
do SIWZ), a także:

- Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

-  co najmniej - 1 robotę polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku/ów 
(docieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz kotłowni na biomasę wraz z solarami, powierzchnia solarów nie mniejsza niż 20 m² o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru - załącznik Nr 7 do SIWZ)

lub wykonał,

-   co najmniej  -  2 roboty, w tym:

- 1 robota polegająca na wykonaniu termomodernizacji budynku/ów (docieplenie ścian 
i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), 1 robota polegająca na wykonaniu kotłowni na biomasę wraz z solarami, powierzchnia solarów nie mniejsza niż 20 m² o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru - załącznik Nr 7 
do SIWZ).

3) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu  tego warunku („oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1” wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ), a także:

- wykaże, że robotami będą kierowały osoby które:

- posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, niezbędnych do wykonania robót w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, a osoba pełniącą funkcję kierownika budowy posiada 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy,

oraz oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych wg wzoru – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ):

- ogólnobudowlanych,

- Instalacyjnych wod. –  kan. i co,

- Instalacyjnych elektrycznych.

Zamawiający uzna jako spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (załącznik Nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku („oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1” wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ) a także dołączy do oferty:

      - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

- Warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu tego warunku („oświadczenie o nie  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy” wg wzoru – załącznik nr  2 do SIWZ), a także złoży dokumenty wskazane w punkcie 1.6) SIWZ od 2 do 13.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana przez Zamawiającego 
w oparciu o oświadczenia i dokumenty znajdujące się w ofercie, wykazane szczegółowo 
w punkcie 1.6)  SIWZ metodą zero-jedynkową wg. formuły spełnia/nie spełnia.

Niespełnienie powyższych warunków, nie udokumentowanie spełnienia warunków lub też niewłaściwe udokumentowanie skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia:

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w pkt 1.5.2 SIWZ  
ppkt. 2 i 3, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 1, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.6)  ppkt  2 i 8 tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, natomiast wykazując spełnianie warunku o którym mowa w pkt 1.5.2 SIWZ  ppkt. 4 wymaga  się aby Wykonawca przedłożył informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiada rachunek.

1.5.3. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy  zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik Nr 7 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

- następujące dokumenty i oświadczenia:

–   oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ustawy (załącznik Nr 3 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Oferty oceniane będą pod względem spełniania powyższych warunków i wymagań na podstawie dokumentów załączonych w ofertach, a wymienionych w poszczególnych punktach SIWZ.

1.6)	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia, dokumenty wymagane dla ważności oferty, które oferent winien dostarczyć 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Podpisany i wypełniony formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.

- Oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – Załącznik Nr 2 do  SIWZ.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych – Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zaakceptowany wzór umowy o roboty budowlane – Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym zakresie, charakterze oraz wartości spełniających wymóg podany w pkt 1.5.2.1) SIWZ -  Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Wykaz wszystkich urządzeń i materiałów równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączą stosowne dokumenty zgodnie 
z zapisem § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), z których będzie wynikało iż zaproponowane urządzenia lub materiały równoważne są o tych samych lub lepszych parametrach techniczno-eksploatacyjnych i jakościowych niż ujęte w dokumentacji projektowej, zgodnie z oświadczeniem - załącznik nr 8 do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załącznika nr 10 do SIWZ. Kosztorys ofertowy stanowi zestawienie elementów poddanych wycenie i jest wyłącznie elementem pomocniczym.

Nie spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1.6)  bądź nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione 
w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność  z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie  z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.

Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów oświadczeniem Wykonawcy.

W wypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej to składa odpowiednie dokumenty zgodnie z §4 i §6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

1.7)	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu oraz e-mail’a.  Dodatkowo zapytania oraz protesty prosimy o przysyłanie również e-mailem  (format doc. e-mail: przetargi@leczyca.pl.).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub e-mail’a, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.

Oferty przygotowane w formie pisemnej prosimy dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęczycy pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca,

tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

- w sprawach ogólnych związanych z procedurą przetargową i w sprawach technicznych:

Paulina Kowalczyk - Podinspektor w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Katarzyna Osowska - Podinspektor w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego

tel. (024) 388 72 27

1.8)		Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga  wniesienia  wadium w wysokości 51 160,00 złotych 
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

- Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Termin wniesienia wadium upływa dnia 17 września 2012 r. o godz. 12:00.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)

5.   W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy:

nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

1.9)		Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

1.10)	Opis sposobu przygotowania ofert .

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć  do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty jeśli są wymagane mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Oferta wina być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego 
z oznaczeniem:

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

- nie otwierać do dnia 17.09.2012 r. do godz. 12:30.

- Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 
– arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

- Pożądanym jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

- Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być podane w formie odrębnego załącznika do oferty.

10. Oferta winna zawierać spis treści wszelkich oświadczeń, dokumentów znajdujących się w ofercie wraz z podaniem numerów stron, na których się znajdują. Kopie dołączonych  dokumentów   potwierdzone muszą być „za zgodność z oryginałem”.

11.  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to  także przypadku złożenia oferty    wspólnej.

12. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

13. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność   jej treści.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie 
z  dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres oraz okres na jaki zostało udzielone.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji, które są wymagane do złożenia z ofertą, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego za wyjątkiem podanych w art. 97 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty (od momentu otwarcia ofert) oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503), o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.  W takim przypadku informacje te muszą być przygotowane 
i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty.

- Oferta wspólna;

W przypadku składania ofert przez konsorcja złożone z dwu lub więcej firm muszą być spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

    - wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum (pełna nazwa i adres siedziby);

    - określenie celu wspólnych działań jako: złożenie oferty wspólnej oraz wspólne zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

    - wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum przy realizacji zamówienia.

    - czas trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia;

    - wskazanie, który z partnerów konsorcjum wyznaczony jest jako wiodący (lider), upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i załączone do oferty;

    - zakaz zmiany uczestników konsorcjum;

    - oferta winna być podpisana przez upoważnionych partnerów konsorcjum, lider  konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu, dotyczy to także płatności.

    - oferta składana przez konsorcjum winna zawierać wszystkie oświadczenia 
i 	dokumenty wskazane w punkcie 1.5.3  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9)	    wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
 z pełnomocnikiem (liderem).

10) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

11)  pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

12)  przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

a/ zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia,

b/ określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c/ czas obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

1.11)	Miejsce oraz termin składania ofert.

Starostwo Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca, 
tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17, do dnia 17 września 2012 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2012 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego jw., sala 
Nr 14 (I piętro)

1.12)	Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Podstawę do określenia ceny oferty stanowi bezpośrednio dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlany i projekty wykonawcze) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dla prawidłowego obliczenia ceny można  przeprowadzić wizję lokalną terenu budowy w celu zapoznania się ze specyfiką i zakresem robót.

- Cena za przedmiot zamówienia obejmuje koszty wszystkich robót, których wykonanie jest konieczne do realizacji zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również wszelkie inne koszty wynikające z realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Cena za przedmiot zamówienia uwzględniająca wszystkie zakresy robót wynikające 
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest ceną ryczałtową, z zastrzeżeniem postanowień projektu umowy, które określają przypadki zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego.

- Cenę ryczałtową obliczoną według powyższych zasad Wykonawca wpisuje do formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załączony do specyfikacji kosztorys nakładczy jest elementem pomocniczym do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy stanowi zestawienie elementów poddanych wycenie oraz ma charakter pomocniczy.

- W kosztorysie ofertowym należy przedstawić zestawienie czynników jednostkowych  nakładów rzeczowych (tj. R, M, S) oraz wskaźniki narzutów (tj. Kp, Kz, Z).

- Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób – w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa):

      - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

      - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

1.13)	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Oferta oceniana będzie pod względem:

1.Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami.

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  będą miały zastosowanie zasady i kryteria określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Oferty będą oceniane wg kryterium z określonym procentowym znaczeniem:

cena oferty brutto 		- 100%

Cena oferty

Cena będzie wynikała z Ceny całkowitej oferty zapisanej w Formularzu Ofertowym. Ze wszystkich wartości cen „Ci” złożonych ofert Komisja przyjmie wartość najmniejszą, jako  
„C min”.

C min

C = ----------------- x 100 %

Ci

C – cena całkowita oferty,

C min – cena najniższa spośród  złożonych ofert,

Ci – cena indywidualna danej oferty

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

        - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych 
w rozdziale 1.13.

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4.  W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferty wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

5.  Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 7% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, składanej w postępowaniu prowadzonym po podpisaniu umowy.

1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

1)pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza innych niż wyżej wymienione formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj:

54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

3.	 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.	 Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes beneficjenta w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości.

5.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu 
w wysokości 70% kwoty jak w pkt 1 nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
i odbioru robót.  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak w pkt. 1 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6.  Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji jak w pkt. 1.15.2 winno być wniesione 
w pełnej wysokości tj. 5 % ceny ofertowej brutto na okres wykonania zamówienia tj. do dnia 
15 maj  2015 r. i w wysokości 30% tej kwoty na okres rękojmi (36 miesięcy) liczony od dnia odbioru końcowego  robót – najpóźniej w dniu podpisania umowy.

7.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o którym mowa w pkt. 1.15.1. SIWZ przy zachowaniu ciągłości 
i wysokości zabezpieczenia.

1.16)	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

1.17)	Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie ustawy, oferent może wnieść pisemny protest zgodnie z art. 180 do 183 Ustawy.

II	INFORMACJE DODATKOWE

2.1	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

2.2	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.3	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane

Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających, w przypadku wystąpienia koniecznych prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wynikłych w trakcie realizacji zadania,  w przypadkach określonych w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.5	Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego

sekretariat@leczyca.pl

www.leczyca.pl

2.6	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.

2.7	Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

2.7.1) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

2.7.2)  wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

2.7.3)   informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.8	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.9	Wymagania dotyczące zatrudnienia osób - określone w art. 29 ust. 4 Pzp

Zamawiający nie stawia wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp.

2.10  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach określonych 
 w art. 144 Ustawy.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 
w znacznych rozmiarach,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron,

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru oferty.

e)  zmiany personelu nadzorującego roboty np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru oraz osób reprezentujących,

f)  zmiany podwykonawcy robót.

Fakty powyższe (ppkt  a – d) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.

Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

III	 PODWYKONAWCY

          - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy, nie dopuszcza natomiast dalszego podwykonawstwa.

2. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

  - Wykonawca obowiązany jest zawrzeć umowę z podwykonawcą, zgodnie z art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom należność wykazana w fakturze za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

Załączniki:

Załącznik nr 1	    –    	Formularz-oferta;

Załącznik nr 2     –    	Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy;

Załącznik nr 3     –    	Oświadczenie o niewykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy;

Załącznik nr 4     –    	Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych;

Załącznik nr 5     –    	Wzór umowy;

Załącznik nr 6     –    	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7     –    	Wykaz ważniejszych robót realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat;

Załącznik nr 8     –    	Wykazu wszystkich urządzeń i materiałów równoważnych;

Załącznik nr 9     –  	Przedmiar robót;

Załącznik nr 10   –  	Kosztorys nakładczy;

Załącznik nr 11   –   	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 12   –  	Dokumentacja projektowa.

Specyfikację sporządził:								Zatwierdził:

Łęczyca, dnia ………… 2012 r.

Załącznik nr 1

................................ dnia ................... r.

POWIAT ŁĘCZYCKI

PL. T. KOŚCIUSZKI 1

99-100 ŁĘCZYCA

tel. (0-24) 388-72-00 fax. (0-24) 721-32-17

OFERTA

Do    Powiat Łęczycki,

Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

Ofertę przetargową składa:

Nazwa  Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) ogłoszonego w BZP nr......................... z dnia.................., którego przedmiotem jest:

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła

w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa 
i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, według STW i OR (stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ), zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz z należytą starannością w cenie:

- Przebudowa kanalizacji zewnętrznej 			............................zł (netto)

- Termomodernizacja budynku ZSMR i konstrukcja wsporcza dla solarów                         ..............................zł (netto)

- Roboty zewnętrzne (schody – Przedmiar robót termomodernizacyjnych poz. od 86 do 104 
z wyłączeniem poz. 95, 96)					 ….........................zł (netto)

- Termomodernizacja budynków CKP				..............................zł (netto)

- Instalacja c.w.u. i c.o. 					..............................zł (netto)

- Kotłownia i solary (bez konstrukcji wsporczej dla solarów) .............................zł (netto)

RAZEM            ..............................zł (netto)

Słownie netto: ......................................................................................................................................

….........................zł VAT

Słownie VAT: ......................................................................................................................................

RAZEM          .........................zł (brutto)

Słownie brutto: ......................................................................................................................................

        - Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową (tj. projektem budowlanym i projektami wykonawczymi) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonamy za cenę ryczałtową nie podlegającą zmianie do końca terminu robót budowlanych, 
z zastrzeżeniem postanowień projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, które określają przypadki zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego.

        - Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........……………………………

        - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do …………………………………  .

        - Na wykonane prace udzielam ……… miesięcy gwarancji.

  - Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z pkt.1.15 SIWZ),

w  formie.................................................................................

  - Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

Zamówienie zamierzamy zrealizować:*

- Sami

- Przy współudziale podwykonawców:

* - niepotrzebne skreślić

Nazwa firmy:** ....................................................................................................................................................................

w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**- wypełnić dla każdego podwykonawcy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

Data: …………………..                                                                        ................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik nr 2

................................ dnia ................... r.

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE*

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła

w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa 
i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania, stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Data: …………………..                                                                        ................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

* Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy.

- Załącznik nr 3

................................ dnia ................... r.

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE *

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła

w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa 
i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

oświadczam(y), że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data: …………………..                                                                .................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

* Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie podpisują wszyscy uczestnicy oferty wspólnej lub Pełnomocnik działający

- Załącznik nr 4

................................ dnia ................... r.

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz 
z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226 poz. 1817 z 2009 r.), oświadczam/my że osoby wymienione w załączniku nr 6 odpowiedzialne 
za kierowanie robotami budowlanymi posiadają uprawnienia w zakresie niezbędnym 
do wykonania zamówienia w specjalnościach:

-  konstrukcyjno – budowlanej,

-  elektrycznej,

-  instalacyjnej wodno-kanalizacyjna i co.

Osoby te posiadają aktualne wpisy na listę członków właściwej izby.

Data: …………………..                                                                .................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

- Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

- Załącznik nr 5

Umowa Nr ……. - projekt

o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła

w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

w dniu .................................. pomiędzy Powiatem Łęczyckim z siedzibą w Łęczycy reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- ………………………………..

- ………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a ....................................................z siedzibą w ........................... reprezentowanym przez ................................................................... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa o treści następującej:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia .............................. (załącznik nr 1)  wraz z załącznikami do niej, wybranej zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, sygnatura sprawy ………………..

2. Zakres robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy jest określony w dokumentacji projektowej wykonawczej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

3. Przedmiotem umowy jest „Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2007 – 2013. Instytucją Zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

4. W ramach podpisania umowy z  Instytucją Zarządzającą RPO WŁ, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.

5. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych urządzeń 
w ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

6. Zakresy: rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy określone w § 1 i § 7 niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie z wyjątkiem prac uzupełniających, które będą mogły być wykonane na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 7 ust. 3.

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które uznaje za wystarczające do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.

2. Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami projektu budowlanego wykonawczego, normami polskimi, posiadać stosowny atest oraz być zgodne z poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie inspektor nadzoru. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty materiałów wymagane przez inspektora nadzoru i odpowiednie instytucje.

3. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosić będzie Wykonawca. Nie dopuszcza się wykonywania prac termomodernizacyjnych z rusztowań ruchomych.

Terminy realizacji

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy.

- Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia 30.05.2015 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania terminów realizacji poszczególnych etapów  robót zgodnie  z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiący załącznik nr 3 umowy.

3. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.

4. Ze względu na realizację projektu na funkcjonującym obiekcie szkolnym dopuszcza się prowadzenie prac w budynkach jedynie w okresach ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, a wyjątkowo w innych okresach, tylko w częściach obiektu wyłączonych 
z zajęć przez Dyrektora szkoły.

Obowiązki Zamawiającego

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.

2. Przekazanie planu sytuacyjno- wysokościowego z naniesionym uzbrojeniem znajdującym się na terenie placu budowy.

3. Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy.

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

5.  Koordynacja robót.

6. Dostarczenie Wykonawcy pozwolenia budowlanego oraz innych niezbędnych zezwoleń oraz udostępnienie mediów.

7.  Dostarczenie zezwolenia warunkowego na prace przygotowawcze.

8.  Zapłata umówionego wynagrodzenia.

9.  Odebranie wykonanych robót po usunięciu ewentualnych usterek i wad.

10. Dostarczenie Wykonawcy projektu technicznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego wraz z wykazem rysunków i pisemnym oświadczeniem o jego kompletności.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz w terminach zgodnych z Rzeczowo-Finansowym Harmonogramem, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

2) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

3) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie .......................................................................... Kierownik budowy jest - w granicach posiadanego upoważnienia - przedstawicielem Wykonawcy.

4) Zabezpieczenie we własnym zakresie na własny koszt warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

5) Zawarcie umów o ubezpieczenie robót, realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

c) szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

6) Kserokopia umowy ubezpieczenia stanowić będzie załącznik nr 5 do niniejszej umowy

i winna być dostarczona:

a) w przypadku ubezpieczeń wymienionych w pkt 5 lit. a) i b) jako załącznik do oferty przetargowej;

b) w przypadku ubezpieczeń wymienionych w pkt 5 lit. c) niezwłocznie po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

7) Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego.

8) Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

a) ochronę mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

f) wykonanie zabezpieczeń dla osób i mienia w rejonie prowadzonych robót.

9) Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także ogrodzenia, chodników, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy.

10) Pokrywania wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, zajęcia chodników oraz jezdni itp.

11) Prowadzenie dziennika budowy.

12) Zawarcie umów z podwykonawcami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy za zgodą inwestora (art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego). Zamawiający nie dopuszcza dalszego podwykonawstwa.

13) Opracowanie w terminie 1 tygodnia w uzgodnieniu z Zamawiającym od podpisania umowy i otrzymania dokumentacji projektowej i technicznej, Harmonogramu finansowo- rzeczowego, który będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy.

14) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego

15) Informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.

16) Przedstawienie planu organizacji budowy.

17) Przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń i maszyn, podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres oferty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami i odpowiedzialność tę ubezpiecza, zgodnie z zapisem § 5 ust.1 pkt 5 i 6.

Nadzór

§ 6

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje 
z inspektorem nadzoru budowlanego oraz z inspektorami branżowymi.

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

- w zakresie robót budowlanych ..........................................................................................

- w zakresie robót elektrycznych ..........................................................................................

- w zakresie robót instalacyjnych wod - kan i c.o.................................................................

2. Inspektorzy nadzoru są - w granicach posiadanego upoważnienia - odpowiednio przedstawicielami Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostęp do placu budowy branżowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom.

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru i projektanta, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§ 7

- Ustala się ryczałtowe wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości

................................................................ netto

………………………………………….VAT

…………………………….……………brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………...………)

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty robót i urządzeń, których wykonanie jest konieczne do realizacji zamówienia.

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT, który naliczony będzie w wystawionych fakturach według obowiązującej stawki.

3. Wykonanie robót dodatkowych, nie objętych zatwierdzoną przez Zamawiającego ofertą, może nastąpić jedynie w oparciu o protokół konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego określonego w załączniku nr 1, których nie można przewidzieć w chwili wyboru oferty.

Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o wskaźniki cenotwórcze zastosowane w kosztorysie ofertowym (wynagrodzenie ryczałtowe).

Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zleceniem Zamawiającego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za wykonane poszczególne roboty kwotę stanowiącą procent całkowitego wynagrodzenia za dany rodzaj robót, wskazany w ofercie, (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz w rzeczowo-finansowym harmonogramie (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), równy procentowi, jaki stanowią wykonane roboty, za które wystawiono fakturę, do całości robót danego rodzaju.

5. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w złotych polskich.

6. Wykonawca wyodrębni osobno faktury na tzw. wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane za dany zakres robót zgodnie z przepisami dot. przyznawania pomocy finansowej ze środków UE dla Zamawiającego, o których mowa w §1 ust.2, zgodnie z ich podziałem określonym przez Inspektora Nadzoru w protokole odbioru robót.

7. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą rozliczane w okresach kwartalnych na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę pod warunkiem ich zatwierdzenia przez właściwego branżowo inspektora nadzoru Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru częściowego lub końcowego.

8. Zatwierdzone przez właściwego branżowego inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujące podatku VAT) za poszczególne wykonane roboty nie mogą przekroczyć ryczałtu netto przyjętego dla poszczególnych robót w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 oraz w rzeczowo-finansowym harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

9. Faktury częściowe wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty oraz faktura końcowa będą przez Zamawiającego realizowane nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wraz z protokołem odbioru robót przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w...........…………………….. nr rachunku....................................................

10. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

Wykonawca uzasadni kwotę do wypłaty z tytułu faktury końcowej  wyodrębniając ilości robót nie objęte wystawionymi poprzednio fakturami częściowymi.

11. Właściwy branżowo inspektor nadzoru w ciągu 14 dni sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej.

12. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi 
i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je w terminie 7 dni od terminu rozruchu potwierdzonego protokołem. W razie niedostarczenia ich w tym terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać Wykonawcy płatność faktury końcowej.

13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

............................................................................ Nr NIP: ......................................................

Wykonawca oświadcza, że jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi:

........................................................................... Nr NIP: .......................................................

Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za roboty, będące przedmiotem umowy, bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego do otrzymywania faktur VAT.

15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia wraz z żądaniem dostarczenia właściwej faktury.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 8

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) kwartalne odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego rodzaju robót, dokonywane będą na początek ostatniego miesiąca kwartału,

b) odbiory końcowe,

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

2. Przedmiot umowy będzie podlegał odbiorom częściowym i końcowemu zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy tj. harmonogramem rzeczowo – finansowym.

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, natomiast odbiory częściowe tylko wpisem do dziennika budowy. Autor projektu technicznego i/ lub Inspektor Nadzoru stwierdza zgodność wykonania z projektem swoim podpisem w dzienniku budowy oraz w protokole nadzoru autorskiego/ inspektorskiego.

4. W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbioru i zakończy odbiór nie później niż w ciągu 
7 dni od daty rozpoczęcia zgłoszenia odbioru robót, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.

Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Protokoły odbioru podpisane przez strony umowy Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktur.

5. Odbioru częściowego dokonuje właściwy branżowo inspektor nadzoru, natomiast odbiór końcowy i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
i odpowiednich instytucji.

Właściwy branżowo inspektor nadzoru - po stwierdzeniu zakończenia robót podlegających odbiorowi - wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakończenia. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu i ostatecznemu właściwy branżowo inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. 
Po usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 1 niniejszego §.

7. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót albo

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej 
z opóźnienia.

9. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć co najmniej: przedstawiciel inwestora, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele właściwych organów administracyjnych i instytucji.

10. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. Powyższych czynności zostaną sporządzone protokoły.

11. Każdy inspektor nadzoru podpisuje odbiór częściowy po sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy. Wykonawca zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 7 dni.

13. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę maszyn i urządzeń wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru i Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR).

14. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów 
i dopuszczeń do stosowania, aprobat technicznych oraz danych technicznych urządzeń, określonych przez producenta lub inne dokumenty potwierdzające niegorsze parametry techniczne co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

15. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

17. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

18. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo, jednakże wykonywanie dalszych prac na robotach ulegających zakryciu lub zanikowych w ciągu 3 dni od zgłoszenia potrzeby ich odbioru bez ich faktycznego odbioru przez Inspektora nadzoru, może być traktowane, jako wykonanie robót w sposób nienależyty tj. niezgodnie z umową.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy

§ 9

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane maszyny 
i urządzenia, wystawione przez ich wytwórców.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje 
o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

5. Wykonawca na własny koszt dokonywać będzie niezbędnych gwarancyjnych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń zainstalowanych w ramach umowy.

6. W celu wykazania poprawności działania urządzeń grzewczych Wykonawca dokona pomiarów zmian emisji głównych wskaźników zanieczyszczenia powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla po zakończeniu finansowym inwestycji oraz na koniec roku będącego rokiem ukończenia projektu, jak również będzie monitorował w/w wskaźniki przez okres 5 lat po zakończeniu inwestycji (raz w roku) tj. do końca okresu gwarancji.

Rękojmia

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie trzech lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

5. Zgłoszone przez branżowego inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie określonym w ust. 3 niniejszej umowy. Branżowy Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszej umowy lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone po czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin.

8. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

9. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji oraz złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 7% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, składanej w postępowaniu prowadzonym po podpisaniu umowy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2)	 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza innych niż wyżej wymienione formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

      - Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes beneficjenta w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości.

      - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wys. 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

      - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

      - Kwota, o której mowa w pkt. 7. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Odstąpienie od umowy

§ 10

- Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo, jeżeli przedmiot umowy będzie wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub z Harmonogramem, Zamawiający po uprzednim, dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do poprawienia wadliwego wykonania lub nadrobienia opóźnień, może od umowy odstąpić, powierzając w trybie zamówienia publicznego, poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

- W przypadku określonym w punkcie 1 rozwiązanie umowy nastąpi w związku 
z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

1) nastąpienia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia przez Wykonawcę wniosku 
o ogłoszenie jego upadłości,

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji 
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót,

5) nie rozpoczęcia w terminie przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy do:

1) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,

2) przekazania placu budowy,

3) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, określonego w § 7 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

4. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków, wymienionych w § 10 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy właściwy branżowo inspektor nadzoru sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót.

Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną oferty nowego Wykonawcy, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji.

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie go przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy 
z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

8. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zawinionych przez Zamawiającego opóźnień w dostarczeniu dokumentacji technicznej oraz przekazania placu budowy powyżej 60 dni.

9. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 8 Zamawiający zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.

Kary umowne

§ 11

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy, za nie usunięcie w zakreślonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania rękojmi wad i usterek oraz za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,3 % wartości danej części robót wykonywanych w danym kwartale lub całości zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wartości danej części lub całości zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu:

1) zwłoki w dostarczeniu dokumentacji technicznej,

2) zwłoki w przekazaniu placu budowy,

3) zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy powyżej 30 dni.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

§ 12

Niezależnie od kary umownej określonej w § 11 niniejszej umowy każda ze stron umowy zobowiązana jest do zapłacenia drugiej stronie odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zastaw

§ 13

W celu zabezpieczenia przysługujących mu z niniejszej umowy praw i roszczeń Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego prawo zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych, znajdujących się na placu budowy.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dokonywane z zastrzeżeniem art. 144 ust. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych, dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy wymienionej w ust. 1 i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1).

- Dokumentacja projektowa wykonawcza (załącznik nr 2).

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji inwestycji (załącznik nr 3).

- Wykaz podwykonawców (załącznik nr 4).

- Polisa Ubezpieczenia Umowy (załącznik nr 5).

Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

....................................                            				       ...................................

Zamawiający                                                 					     Wykonawca

- Załącznik nr 6

................................ dnia ................... r.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedsiębiorstwa...............................................................................................................

Dokładny adres, tel., fax:..............................................................................................................

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe Rodzaj uprawnień z podziałem na wymagane specjalności Doświadczenie w latach/ stanowisko | Planowana funkcja (specjalność) przy realizacji zamówienia | Wykształcenie | Doświadczenie zawodowe | Podstawa dysponowania osobą. Pracownik własny/pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data: …………………..                                                                .................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik nr 7

................................ dnia ................... r.

..................................

Nazwa i adres  Wykonawcy

Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat

o podobnym zakresie, charakterze oraz wartości spełniającej wymóg podany w p 1.5.1.2 SIWZ

| ##### Lp. | NAZWA ZAMÓWIENIA (rodzaj i zakres robót budowlanych) | ## WARTOŚĆ ROBÓT (brutto w PLN, które Wykonawca wykonał) | DATA WYKONANIA | MIEJSCE WYKONANIA | DOKUMENTY (potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Załączniki:

Do wypełnionego druku należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (list referencyjny, protokół odbioru itp.) -  szt.  ..........

Data: …………………..                                                                .................................................

Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik nr 8

................................ dnia ................... r.

..................................

Nazwa i adres  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż:

-  przedmiot zamówienia wykonam bez zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych*

- przedmiot zamówienia wykonam przy zastosowaniu materiału i urządzeń równoważnych* tj.:

| Lp. | Materiał/urządzenie wykazane w SIWZ i załącznikach | Oferuję w zamian (nazwa producenta) materiał/urządzenie równoważne | Opis (parametry techniczne), dokładny i jednoznaczny typ urządzenia, materiału/urządzenia równoważnego |
| --- | --- | --- | --- |

Integralną częścią niniejszego oświadczenia są n/w dokumenty (pkt. 1.3 SIWZ):

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić